|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RodinX** | **当前周/计划总周** | **上周进展** | **本周计划** | **备注** |
| 后台 | 2/4 | 收集各类硬件通讯协议资料 | OPCServer第三方库的测试 |  |
|  |  | 设计后台存储服务等软件架构 | 熟悉EZFlame通讯协议 |  |
|  | | | | |
| 前端 | 2/4 | 完成overview和detail静态页面 | 完成user、alarm、config静态页面 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |
| 总体计划 | v1：4周左右完成第一版，可以代替Rodin大部分功能。  v2：完成其他硬件的支持，能完全代替公司Rodin、MyFlame等软件。同时完成OPCServer功能。 | | | |

前端已完成界面截图：



