|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RodinX** | **当前周/计划总周** | **上周进展** | **本周计划** | **备注** |
| 后台 | 4/4 | 实现后台部分Web功能接口(徐江) | 实现后台Web功能接口(徐江) |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |
| 前端 | 4/4 | 完成alarm页面、部分页面完善调整(仲李) | 完成前台调用后台接口，部分页面完善(仲李) |  |
|  |  |  |  |  |
| 联调 | 4/4 | 定稿前后端通讯Get部分协议(仲李、徐江) | 定稿前后端通讯全部协议(仲李、徐江) |  |
|  |  | 实现小部分功能前后台联调(仲李、徐江) | 完成前后端系统联调(仲李、徐江) |  |
|  |  |  | 了解软件整体打包发布方式 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |
| 总体计划 | v1：4周左右完成第一版，可以代替Rodin大部分功能。  v2：完成其他硬件的支持，能完全代替公司Rodin、MyFlame等软件。同时完成OPCServer功能。 | | | |

前端已完成界面截图：









